# Informe DE estado DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto: Chatbot Espartano**

**Gerente del Proyecto: Hugo Espetia Huamanga**

**Fecha:27/06/2024**

**Periodo del Informe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Estado del:*** | | | |
| **Alcance** | Se han completado 15 de los 20 requisitos planificados. | | |
| **Cronograma** | Se ha completado hasta la fecha un 90% del avance total del proyecto. | | |
| **Costes** | Al día de hoy se ha gastado 1500 de los 1550 soles asignados a la implementación del proyecto. | | |
| **Calidad** | Pruebas unitarias, pruebas de integración, y revisiones de código. | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| Retraso en la implementación | | Developer | Monitorización semanal del progreso y ajuste de recursos |
| Sobrecoste del presupuesto | | Product Owner | |  | | --- | | Revisión mensual de los costes y ajuste de gastos |  |  | | --- | |  | |
| **Próximos avances** | Implementación en plataformas de redes sociales como WhatsApp o telegram. | | |
| **Notas** | **-** | | |