# Minuta de Reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto:** | Chatbot Espartano |
| **Motivo de la Reunión:** | Conexión y uso de Api |
| **Participantes:** | Rodrigo Holgado, Andre Ochoa, Raul Ppacsi, Carlos Bolaños, Erick Aguila, Victor Condori |
| **Fecha y Hora:** | 25/06/2024 |
| **Lugar:** | Aula 202, pabellón A |

|  |
| --- |
| **Puntos Tratados** |
| *Durante la reunión se debía determinar que api usar. Se propuso usar Gemini y OpenAi quedando esta ultima como la que se usara. Luego sacamos un presupuesto ya que OpenAi ofrece distintos paquetes y modelos para poder usar sus apis, quedándonos con el api chatgpt turbo 3.5 turbo. El costo es de 0.002$ por cada 1k tokens de uso, lo que resulto ser económico a corto plazo. Se decidio realizar el abono mediante la cuenta del señor Rodrigo Leandro Holgado Quispe y así se pudo obtener el api key que luego se usara en el código de Python.* |

|  |
| --- |
| **Acuerdos** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Responsable | Acción | Fecha | | Rodrigo Holgado Quispe | Abono por servicio de api | 26/06/2024 | | Raúl Ppacsi, Víctor Condori | Obtención de api key | 26/06/2024 | | Erick Águila, Carlos Bolaños | Implementación en Python | 27/06/2024 | |  |  |  | |